C O M P E T I T I V E A N A L Y S I S СканРецепт: анализ конкурентов и рекомендации по развитию продукта Обзор рынка кулинарных приложений 2026 года и приоритизированный роадмап функций Продукт: СканРецепт (PWA, 399 блюд, 10 кухонь, freemium Лайт/PRO) Дата: 30 октября 2026 года Статус: рабочая версия для планирования роадмапа СканРецепт Октябрь 2026

Содержание

1. Резюме для руководителя

1. Резюме для руководителя	1

2. Цели, предмет и метод анализа	1

3. Рынок и ключевые игроки	2

3.1. Профили ключевых игроков	2

4. Выводы из рынка: что решает успех в 2026 году	3

5. Текущее состояние СканРецепта	4

6. Рекомендации: приоритизированный роадмап	4

6.1. P0 — завершить цепочку (4-6 недель)	4

6.2. P1 — функции роста (2-3 месяца)	5

6.3. P2 — стратегические ставки (полгода)	6

7. Риски и ограничения	6

8. Выводы	6

Примечание: оглавление построено на кодах полей. После редактирования документа щёлкните по оглавлению правой кнопкой мыши и выберите «Обновить поле», чтобы актуализировать номера страниц.

# 1. Резюме для руководителя

Цель отчёта — определить, какие функции стоит добавить в СканРецепт в ближайшие месяцы, чтобы укрепить позицию продукта на рынке кулинарных приложений и повысить конверсию в подписку PRO. Анализ проведён по открытым обзорам 2026 года, магазинным карточкам и отзывам пользователей восьми ключевых конкурентов, а также по обсуждениям в сообществах. Отчёт отвечает на три вопроса: куда движется рынок, в чём уникальность СканРецепта и какие функции дадут наибольший эффект при ограниченных ресурсах.

Главный вывод: рынок смещается от «библиотек рецептов» к сквозному циклу «продукты — блюдо — план — покупки — готовка». Приложения-победители 2026 года (FoodiePrep, Recipe One, Samsung Food) связывают эти этапы в одну цепочку и ставят ИИ-ассистента в центр опыта. При этом ниша «распознать продукты камерой и сразу предложить блюдо» остаётся слабо занятой: лидер сегмента SuperCook не делает распознавания по фото и не показывает пищевую ценность.

Топ-5 рекомендаций для СканРецепта: (1) чат-ассистент «Шеф» на базе уже подключённого ИИ — замены ингредиентов, советы по ходу готовки; (2) список покупок из недостающих ингредиентов подобранных блюд — завершает цепочку, которая сегодня обрывается на «добавить в запасы»; (3) режим готовки — крупный шрифт, один шаг на экран, экран не гаснет; (4) план питания на неделю с автосписком покупок; (5) напоминания о сроках годности запасов. Пункты 1-3 используют уже существующую инфраструктуру (ИИ-эндпоинт, данные ингредиентов, структуру шагов) и могут быть выпущены за 4-6 недель.

# 2. Цели, предмет и метод анализа

Предмет анализа — мобильные и веб-приложения двух пересекающихся категорий: «поиск рецептов по имеющимся продуктам» (SuperCook, Fridge2Food и аналоги) и «менеджеры рецептов с планированием» (Paprika, Samsung Food, CookBook, Plan to Eat, Prepear, ReciMe, Recipe One, FoodiePrep). Именно на стыке этих категорий находится СканРецепт: с одной стороны — распознавание продуктов, с другой — каталог готовых блюд с подпиской.

Источники: независимые сравнительные обзоры 2026 года (FoodiePrep blog «7 Best Recipe Apps», Cooklang «9 Apps Tested», Recipe One «Best Meal Planner App Free»), карточки и отзывы в RuStore и Google Play (SuperCook, Yummly), тематические обсуждения на Reddit (r/AskRedditFood, r/PaprikaApp), русскоязычные обзоры (T—Ж, nutrola.app). Для каждого приложения фиксировались: модель монетизации, ключевые функции, слабые места по отзывам пользователей.

Границы анализа. Мы не проводили собственное количественное исследование аудитории и не имеем доступа к внутренней метрике конкурентов, поэтому оценки долей рынка и выводы о поведении пользователей в отчёте не приводятся. Оценки эффекта рекомендаций на конверсию даны качественно и требуют проверки A/B-тестами после внедрения. Данные о закрытии сервисов (Yummly, Mealime) приведены по публикациям 2026 года и могут требовать перепроверки на момент чтения отчёта.

# 3. Рынок и ключевые игроки

Рынок планирования питания растёт: по оценке Business Research Insights, цитируемой в обзоре Recipe One, объём рынка приложений планирования питания в 2026 году оценивается примерно в 2,7 млрд долларов США с прогнозом около 7,5 млрд к 2035 году (среднегодовой рост около 10,5%). Одновременно рынок консолидируется: Yummly прекратил работу в декабре 2024 года, Mealime закрылся в октябре 2026 года — их пользователи ищут замену, что создаёт окно для захвата аудитории.

## 3.1. Профили ключевых игроков

Таблица 1. Ключевые конкуренты: модель и функции (по обзорам 2026 года)

| Приложение | Монетизация | Сильная сторона | Слабые места |
| --- | --- | --- | --- |
| SuperCook | Бесплатно (реклама) | Поиск по продуктам, 11 млн рецептов, ввод голосом | Нет КБЖУ, нет плана и списка покупок, нестабильность |
| Paprika | Разовая покупка ~5-30 $ | Импорт по ссылке, оффлайн, списки | Нет ИИ-подсказок, оплата за каждую платформу |
| Samsung Food | Фримиум ~7 $/мес | План → покупки → доставка, техника Samsung | Лучшее за подписку, поиск по продуктам слабее |
| FoodiePrep | Фримиум ~5 $/мес | ИИ-ассистент на всех этапах цикла | Молодой продукт, малая база |
| Recipe One | Фримиум | Импорт из TikTok/IG/фото, ИИ-извлечение | Планирование базовое, цены не прозрачны |
| Plan to Eat | ~5 $/мес | Ручной план-календарь, обмен между семьями | Нет ИИ, требует дисциплины планирования |
| CookBook | Фримиум | Импорт из соцсетей, конвертеры величин | Планирование и покупки слабее лидеров |
| ChatGPT/Claude | Подписка/бесплатно | Свободный запрос, любые диеты | Нет запасов, каталога, фото и структуры готовки |

SuperCook — эталон поиска «из того, что есть»: база из миллионов рецептов с 18 тысяч сайтов, ввод ингредиентов списком и голосом, полностью бесплатен. Слабые места по отзывам: нет пищевой ценности результатов, качество рецептов нестабильно (агрегация без редактуры), в 2025-2026 годах пользователи жалуются на стабильность загрузки. Ни фото-распознавания, ни шагов «как приготовить» в едином стиле у него нет.

Paprika — платный оффлайн-менеджер рецептов с надёжным импортом по ссылке, масштабированием порций и списками покупок; покупается один раз на платформу. Слабое место — нет интеллектуальных подсказок и планирования с ИИ. FoodiePrep и Recipe One строят продукт вокруг ИИ: ассистент генерирует и адаптирует рецепты, импорт работает из TikTok, Instagram, YouTube и с фото рукописных карточек. Samsung Food (ранее Whisk) силён в связке «план — список покупок — доставка» и в интеграции с бытовой техникой, но лучшие функции закрыты подпиской.

Отдельный конкурент — универсальные ИИ-чаты (ChatGPT, Claude, Gemini). Пользователь может спросить «что приготовить из курицы, риса и перца» и получить рецепт за секунды. Их слабости — нет постоянного учёта запасов, нет каталога с проверенными фото и КБЖУ, результат не структурирован под готовку. Это значит: задача СканРецепта — быть «ИИ с памятью о вашей кухне», а не просто генератором текста.

# 4. Выводы из рынка: что решает успех в 2026 году

Вывод 1. Ценность создаёт связка этапов, а не отдельная функция. Пользователи уходят не за «ещё одной базой рецептов», а за решением цепочки: что есть дома — что приготовить — что купить — как приготовить. Приложения, закрывающие цепочку целиком, собирают более высокую удержанность; обрыв цепочки (как у SuperCook: нет плана и списка покупок) прямо назван в обзорах главной слабостью.

Вывод 2. ИИ-ассистент стал ожидаемой нормой, а не изюминкой. В 2026 году у каждого приложения из первой пятёрки есть ИИ-компонент: Chef Foodie у FoodiePrep, AI companion у CookBook, ИИ-планы у Samsung Food. Однако ассистенты работают в чате с текстом; связка «камера — распознавание — ассистент» в массовых продуктах не реализована. Это и есть техническое преимущество СканРецепта, которое стоит развивать в первую очередь.

Вывод 3. Импорт рецептов «откуда угодно» снижает барьер входа. Обзоры единодушны: чем больше источников импорта (ссылка, видео, соцсети, фото, рукописная карточка), тем быстрее приложение становится «домашней книгой» и тем выше удержание. Для СканРецепта это необязательный, но сильный канал роста после стабилизации ядра.

Вывод 4. Борьба с пищевыми отходами — эмоциональный крючок. SuperCook прямо строит маркетинг на «выбрасываете еду зря»; срок годности продуктов и подсказки «приготовь, пока не испортилось» снижают чувство вины и дают ежедневный повод открыть приложение. У СканРецепта уже есть запасы со сроками годности — эта механика недооценена и почти не используется в коммуникации.

Вывод 5. Режим готовки — простая функция с высоким влиянием на удовлетворённость. У Mealie (open-source) «cooking mode», приглушающий всё, кроме текущего шага, назван одной из самых любимых функций; у коммерческих приложений то же самое. Требуемые затраты минимальны: данные шагов уже структурированы.

# 5. Текущее состояние СканРецепта

СканРецепт — PWA на русском языке, слоган «Из того, что есть — в то, что вкусно». Модель Freemium: тариф Лайт бесплатен, PRO открывает авторскую коллекцию. База — 399 блюд 10 кухонь (русской, средиземноморской, итальянской, тайской, китайской, японской, американской, мексиканской, индийской, корейской) с фильтрами по категории, кухне и калорийности; 248 блюд доступны бесплатно, 151 — по подписке PRO.

Реализованные функции, близкие к «цепочке ценности»: сканирование продуктов камерой со списком распознанного и индикаторами уверенности (зелёный/жёлтый) и ручной заменой; сканирование штрих-кодов с данными Open Food Facts; запасы с отметками и пресетами сроков годности; подбор блюд из имеющегося; избранное; честные чипы зума камеры и снимок «как в видоискателе». Инфраструктура: serverless-функции на Vercel, распознавание через бесплатный тариф Gemini, генерация фото блюд в едином реалистичном стиле.

Относительные сильные стороны: единственный в выборке продукт с фото-распознаванием продуктов на входе; полный контроль качества рецептов и фото (в отличие от агрегаторов); понятная русскоязычная подача — на локальном рынке почти нет прямых аналогов. Относительные слабости: нет списка покупок, нет планирования, нет ассистента, нет режима готовки, нет импорта рецептов; подписка пока закрывает только доступ к коллекции, а не расширяет сценарий. Именно эти пробелы закрывает роадмап из раздела 6.

# 6. Рекомендации: приоритизированный роадмап

Рекомендации разбиты на три горизонта. Приоритет P0 — функции, закрывающие разрывы в текущем пользовательском сценарии с использованием существующей инфраструктуры; их имеет смысл выпустить в ближайшие 4-6 недель. P1 — функции роста на 2-3 месяца. P2 — стратегические ставки на полгода. Для каждой функции указаны ценность для пользователя, требуемые ресурсы и ожидаемое влияние на ключевые метрики.

## 6.1. P0 — завершить цепочку (4-6 недель)

6.1.1. Список покупок из недостающего. После скана пользователь видит подборку блюд, но для большинства блюд чего-то не хватает; сегодня есть кнопка «В список» у недостающих ингредиентов, но единого экрана списка нет. Нужно: экран «Покупки» с объединением ингредиентов по блюдам, отметками, категориями магазина и переносом купленного в запасы. Эффект: сценарий замыкается «скан — блюдо — покупка — запасы», растёт частота возвратов; список покупок — самая частая ежедневная функция у конкурентов (AnyList, Samsung Food). Ресурсы: фронтенд + переиспользование структуры ингредиентов, минимальный бэкенд.

6.1.2. Режим готовки. На экране блюда кнопка «Готовить» открывает пошаговый режим: один шаг на весь экран, крупный шрифт, таймеры для шагов с временем, экран не гаснет (Wake Lock API уже доступен в PWA), свайп — следующий шаг. Эффект: рост удовлетворённости и оценки в магазине, конкурентные обзоры стабильно отмечают эту функцию как любимую. Ресурсы: только фронтенд.

6.1.3. Чат-ассистент «Шеф». В контексте открытого блюда и запасов добавить чат: «чем заменить сметану», «у меня нет духовки», «сделай на 4 порции», «что приготовить из остатков запасов». Реализация на существующем ИИ-эндпоинте с системным промптом, включающим блюдо и запасы; в PRO — расширенное число сообщений (механика монетизации уже готова). Эффект: главный дифференциатор против агрегаторов и ИИ-чатов — ассистент знает, что реально лежит у пользователя дома. Ресурсы: один новый эндпоинт, стриминг ответов, модерация промпта.

## 6.2. P1 — функции роста (2-3 месяца)

6.2.1. План питания на неделю. Сетка 7 дней с перетаскиванием блюд, автозаполнение из избранного и запасов, суммарная калорийность дня; список покупок формируется из плана одним нажатием. Это ядро монетизации лидеров рынка (Plan to Eat, Prepear) и естественное продолжение списка покупок из P0. Эффект: рост удержания 7+/30-дневного, повод для еженедельной привычки «план в воскресенье».

6.2.2. Напоминания о сроках годности. Push-уведомление PWA: «сметана истекает завтра — вот 3 блюда из запасов». Данные уже собираются в запасах; нужен сервисный воркер и веб-пуш. Эффект: ежедневный повод открыть приложение, снижение выброшенной еды — сильный эмоциональный аргумент, который SuperCook делает центром маркетинга.

6.2.3. Персонализация. При онбординге: аллергии, диеты (вегетарианское, халяль, безлактозное), нелюбимые продукты; фильтры применяются к скан-подборке, каталогу и плану. У Yummly персонализация была главным преимуществом — после его закрытия ожидания пользователей высоки, а реализация в СканРецепте дешёвая (маска на каталоге).

6.2.4. Импорт рецептов по ссылке. Вставка URL кулинарного сайта — парсинг микроразметки schema.org Recipe в структуру блюда (можно через LLM); импортированное попадает в личную коллекцию и участвует в подборке. Эффект: приложение становится «домашней книгой», приток контента без затрат на редактуру; в дальнейшей перспективе — импорт из видео и соцсетей, как у Recipe One.

## 6.3. P2 — стратегические ставки (полгода)

6.3.1. Геймификация: серии приготовлений, бейджи «первый борщ», «неделя без выброшенной еды», статистика сэкономленных продуктов. Дешёвый инструмент привыкания, хорошо работает в женской аудитории кухонных приложений. 6.3.2. Семейный доступ: общий аккаунт запасов и списка покупок на несколько человек в реальном времени (WebSocket уже используется в инфраструктуре). 6.3.3. Интеграция доставки: «докупить всё в одном клике» через агрегаторов там, где доступно API. 6.3.4. Распознавание готового блюда по фото («что это и как приготовить») — витрина технологичности для маркетинга.

Таблица 2. Сводный роадмап функций СканРецепта

| Приоритет | Функция | Срок | Основной эффект |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | Список покупок из недостающего | 2 нед | Замыкает сценарий, ежедневный возврат |
| P0 | Режим готовки с таймерами | 1-2 нед | Удовлетворённость, оценки в сторе |
| P0 | Чат-ассистент «Шеф» | 3-4 нед | Уникальный дифференциатор, ценность PRO |
| P1 | План питания на неделю | 4-6 нед | 7/30-дневное удержание, привычка |
| P1 | Push о сроках годности | 2-3 нед | Ежедневный повод открыть, анти-отходы |
| P1 | Персонализация (диеты, аллергии) | 2-3 нед | Релевантность подборок, доверие |
| P1 | Импорт рецептов по ссылке | 3-4 нед | Приток контента, «домашняя книга» |
| P2 | Геймификация и серии | 4-6 нед | Привыкание, виральность |
| P2 | Семейный доступ | 4-6 нед | Шеринг аккаунта, удержание домохозяйств |
| P2 | Распознавание готового блюда | 6-8 нед | Маркетинговая витрина технологии |

# 7. Риски и ограничения

Риск зависимости от бесплатных квот. Распознавание работает на бесплатном тарифе Gemini, генерация фото — на квотах ИИ-API; при росте аудитории лимиты станут узким местом. Требуется план Б: платный тариф Gemini, альтернативные провайдеры, кэширование результатов скана. Риск платформенный: PWA на iOS имеет ограничения веб-пушей и фоновых обновлений — напоминания о сроках (6.2.2) стоит тестировать на Android в первую очередь.

Ограничения самого анализа. Сравнительная таблица функций построена по открытым описаниям и обзорам; детали тарифов конкурентов меняются ежеквартально и могли устареть. Оценки эффекта на конверсию качественные: перед полномасштабной разработкой P1-функций рекомендуются короткие A/B-эксперименты на P0-функциях (например, измерить влияние списка покупок на 7-дневное удержание). Сведения о закрытии Yummly и Mealime взяты из вторичных источников.

# 8. Выводы

Позиционирование СканРецепта — «камера вместо списка покупок продуктов» — остаётся уникальным на рынке 2026 года: ни один из рассмотренных лидеров не делает фото-распознавание входной точкой подбора блюд. Сильные стороны продукта (контроль качества рецептов и фото, честная фримиум-модель, русскоязычная подача) совпадают с запросами аудитории, у которой отбирают привычные сервисы.

Разрыв с лидерами — в середине цепочки ценности: список покупок, планирование, ассистент, режим готовки. Предложенный роадмап закрывает разрыв снизу вверх: P0-функции завершают существующий сценарий силами одного разработчика за 4-6 недель, P1 добавляет еженедельную привычку и повод для push-возвратов, P2 строит защитные механизмы (семья, геймификация) против копирования. При выполнении P0 и P1 СканРецепт закрывает функциональный эквивалент связки SuperCook + Paprika + FoodiePrep в одном русскоязычном продукте — с уникальным входом через камеру, которого нет ни у кого из них.